LegacyPilot 项目大纲与执行流程

面向企业遗留系统的 AI 故障定位与迁移辅助 Agent

版本：组内讨论总结版｜用途：项目范围统一、技术路线确认、Hackathon 执行拆解

# 一、项目定位

核心判断：不要把项目做成“又一个代码图谱工具”。现有 CodeGraph / GitNexus / Graphify / Joern 这类工具已经覆盖了大量代码建模、代码图谱、代码问答能力。我们的创新点应该放在业务闭环上：代码图谱 + 生产报警/日志 + 历史故障记忆 + 根因分析 + 迁移影响评估。

| 项目要素 | 建议定义 |
| --- | --- |
| 推荐项目名 | LegacyPilot / LegacyOps Agent / GraphRCA / IncidentPilot |
| 一句话定义 | 通过代码图谱理解老项目结构，结合日志/报警信息和历史故障记忆，自动定位可能根因，给出证据链、修复建议和迁移影响范围。 |
| 主赛道包装 | Track 4 Autopilot Agent |
| 技术亮点包装 | Track 1 MemoryAgent：历史故障记忆复用；Track 3 Agent Society：多 Agent 分工分析和证据审查。 |
| 核心输入 | 一个 legacy Java/Spring Boot 项目 + 一段报警日志 / stack trace / 错误描述 |
| 核心输出 | 调用链、相关代码证据、疑似根因、历史相似故障、修复建议、迁移 checklist。 |

# 二、我们要解决的问题

企业老代码/屎山项目的真实痛点不是“看不懂代码”这么简单，而是出事故时没人能快速把日志、调用链、SQL、配置、历史经验串起来。

老项目结构复杂，Controller、Service、Mapper、SQL、配置互相缠绕，维护成本高。

线上报警后，工程师需要手动查日志、翻代码、找调用链，定位慢且依赖个人经验。

类似故障以前可能出现过，但修复经验散落在聊天记录、工单、脑子里，没有结构化沉淀。

迁移老系统时，很难判断某个接口、类、表、配置项会影响哪些模块。

LLM 直接读大代码库容易上下文不够、乱猜、证据链不稳定。

因此，我们的目标是构建一个“生产事故驱动”的代码理解系统：由报警触发，沿代码图谱查证据，再结合历史 incident memory 生成可验证结论。

# 三、产品边界：必须聚焦 MVP

黑客松项目最怕范围失控。MVP 只保留能形成闭环的功能。

| 模块 | MVP 要做 | 暂时不做 |
| --- | --- | --- |
| 语言范围 | MVP 先以 Java / Spring Boot 跑通闭环；解析层按 tree-sitter adapter 设计，预留 C++ / Python / Go / C# 等语法扩展。 | 不承诺一个月内全语言全特性覆盖；不做完整跨语言 CPG / 完整静态分析引擎。 |
| 代码图谱 | Practical Code Graph：文件/模块/类/函数/调用链/SQL/配置/异常/日志命中/业务标签。 | 不复刻完整 Joern；LLM 语义边必须带证据和置信度，不能当作无证据事实。 |
| 故障输入 | 日志、报警、stack trace、错误描述 | 完整 APM / Prometheus / CI/CD 平台集成 |
| 智能分析 | 根因分析、证据链、修复建议 | 自动改生产代码、自动上线 |
| 记忆系统 | 结构化 incident memory，相似故障召回 | 泛泛的聊天记忆 |
| 迁移能力 | 迁移风险、影响范围、checklist | 全自动迁移整个系统 |

# 四、核心系统流程

建议把项目流程讲成一个清楚的 pipeline，而不是堆概念。

| 步骤 | 模块 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Upload / Connect Legacy Code Repo | 导入一个 Java Spring Boot 老项目 |
| 2 | Code Parser | 通过 tree-sitter adapter / JavaParser 解析项目结构、类、函数、调用关系、SQL、配置；MVP Java，接口预留多语言 grammar。 |
| 3 | Code Graph Builder | 生成结构图谱 + LLM 语义增强图谱；边必须保留来源文件、行号、抽取规则或模型置信度。 |
| 4 | Vector Index Builder | 对代码片段、SQL、注释、incident 做向量索引 |
| 5 | Alert / Log Input | 用户输入报警日志、stack trace 或错误描述 |
| 6 | GraphRAG Retrieval | 根据日志定位相关代码节点，并沿调用链扩展上下文 |
| 7 | Incident Memory Retrieval | 检索历史相似故障，找上次根因和修复方案 |
| 8 | Multi-Agent Analysis | 多 Agent 分工：代码图谱、日志 RCA、历史记忆、证据审查 |
| 9 | Final Report Generation | 输出根因、证据链、修复建议、迁移影响范围 |
| 10 | Save Incident | 用户确认后，把本次故障保存为结构化记忆 |

# 五、代码图谱设计

组员讨论中的 CPG 思路是对的，但不能在黑客松里复刻完整 Joern。建议实现 Mini-CPG / Practical Code Graph：够用、能演示、有业务价值。

补充：代码图谱构建应参考 CodeGraph、GitNexus、AI Humanizer 一类工具的思路，但不要只停留在“文件/类/函数节点”的简单索引。推荐采用两层图谱：第一层用 tree-sitter 进行多语言语法解析，稳定识别代码架构、包/模块、类、函数/方法、参数、调用关系、继承/实现关系、SQL/配置引用等结构事实；第二层用 LLM 增强函数内部语义，抽取业务动作、数据流、异常处理、边界条件、隐式依赖、副作用和领域概念，形成 Structural Graph + Semantic Graph 的 Practical Code Graph。

审计要求：tree-sitter 抽取出的结构边可以作为高置信事实；LLM 增强出的语义边必须带 evidence span、来源文件/行号、prompt 版本和 confidence，默认进入“待验证”状态，不能直接当作自动改代码依据。这样既能体现多语言通用性，也能避免 LLM 在老代码场景中幻觉。

| 节点类型 | 含义 |
| --- | --- |
| File | 源文件，例如 DatasetService.java |
| Class | 类，例如 DatasetController |
| Method | 方法，例如 getVersion() |
| API Endpoint | 接口路径，例如 /api/dataset/version |
| Service | 业务服务层 |
| Mapper | 数据访问层 |
| SQL | XML SQL 或注解 SQL |
| Table | 数据库表，例如 dataset_version |
| Config | 配置项，例如 datasource、timeout、feature flag |
| Exception | 异常类型，例如 NullPointerException |
| Incident | 历史故障案例 |
| Module / Package | 语言无关的模块或包，例如 Java package、C++ namespace、Python module |
| Function Semantic Summary | LLM 归纳的函数内部业务语义，例如“校验订单状态并写入审计日志” |
| Business Concept | 从代码和企业文档中抽取的业务概念，例如订单、客户、计费规则 |
| Data Flow / State Change | 函数内部关键数据流或状态变化，例如 request.userId -> SQL 参数 |

| 边类型 | 含义 |
| --- | --- |
| DECLARES | 文件声明类/方法 |
| CALLS | 方法调用方法 |
| MAPS_TO_ENDPOINT | Controller 方法映射到 API 路径 |
| USES_MAPPER | Service 使用 Mapper |
| EXECUTES_SQL | Mapper 执行 SQL |
| READS_TABLE / WRITES_TABLE | SQL 读写数据库表 |
| THROWS_EXCEPTION | 方法可能抛出异常 |
| MENTIONED_IN_LOG | 日志中出现某个类/方法/异常 |
| SIMILAR_TO_INCIDENT | 当前故障与历史 incident 相似 |
| AFFECTS_MIGRATION | 某节点影响迁移范围 |
| IMPLEMENTS / EXTENDS | 类、接口、抽象类之间的继承或实现关系 |
| HAS_SEMANTIC_ACTION | 函数被 LLM 标注出的业务动作，必须带证据片段和置信度 |
| FLOWS_TO | 参数、返回值、SQL 字段之间的数据流关系 |
| MENTIONED_IN_DOC | 企业文档、接口文档、工单或知识库提到某个代码节点或业务概念 |

# 六、GraphRAG 检索逻辑

这里的关键不是“把代码切片后丢进向量库”，而是先用图谱把上下文缩小到相关证据，再让 LLM 分析。

输入报警： NullPointerException at DatasetService.getVersion(DatasetService.java:42) Endpoint: /api/dataset/version GraphRAG 应该找到： /api/dataset/version → DatasetController.getVersion() → DatasetService.getVersion() → DatasetMapper.selectVersionById() → dataset_version table 再把相关代码片段、SQL、配置、历史 incident 交给 Qwen 做分析。

# 七、Incident Memory 设计

记忆系统不要做“用户偏好记忆”，要做“结构化故障记忆”。每次事故分析后保存 incident，下次相似错误出现时自动召回。

{ "incident_id": "INC-003", "error_type": "NullPointerException", "module": "dataset-service", "symptom": "NPE in DatasetService.getVersion", "root_cause": "missing request validation for datasetId", "fix": "add @NotNull and service-level null guard", "related_files": [ "DatasetController.java", "DatasetService.java", "DatasetMapper.xml" ], "confirmed_by_user": true }

系统下次遇到类似错误时，应该输出：

Similar incident found: INC-003 Similarity: 86% Previous root cause: missing request validation for datasetId Previous fix: add @NotNull and service-level null guard Recommended first check: DatasetReqVO validation

# 八、多 Agent 分工

不要堆很多“假 Agent”。最多 4 个，且每个 Agent 必须有明确职责。

| Agent | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Code Graph Agent | 查询代码图谱、调用链、依赖、SQL、配置 | 相关节点、路径、代码证据 |
| Log RCA Agent | 解析日志、stack trace、错误类型、出错位置 | 错误摘要、可能故障点 |
| Memory Agent | 检索历史 incident，比较相似度 | 相似故障、上次根因、上次修复方案 |
| Reviewer Agent | 检查结论是否有证据，防止 LLM 瞎编 | 置信度、缺失证据、风险提示 |

Reviewer Agent 很重要。评委会更相信“有证据、有置信度、有缺失信息说明”的系统，而不是一个自信乱猜的聊天机器人。

# 九、最终输出格式

最终回答要像工程分析报告，不要像普通聊天。建议固定输出结构。

| 输出字段 | 示例内容 |
| --- | --- |
| Root Cause | 可能是 datasetId 缺失，导致 DatasetService 中直接调用 reqVO.getDatasetId() 时出现空指针。 |
| Evidence | Controller 未做 @NotNull 校验；Service 直接读取 datasetId；Mapper 查询依赖 datasetId；历史 incident INC-003 有类似问题。 |
| Affected Path | DatasetController → DatasetService → DatasetMapper → dataset_version table |
| Suggested Fix | 给 datasetId 加 @NotNull；Service 层加 null guard；增加缺失 datasetId 的单元测试；检查复用 DatasetReqVO 的接口。 |
| Migration Impact | Medium risk。该接口依赖 dataset_version 表和 DatasetMapper，迁移时需要同步检查 SQL、DTO 校验和接口契约。 |

# 十、技术架构建议

为了能快速做出 demo，建议先选轻量组合，不要一开始上复杂微服务。

| 模块 | 建议选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Streamlit / React | Streamlit 更快，React 更像正式产品 |
| 后端 | FastAPI / Spring Boot | FastAPI 适合快速原型；Spring Boot 适合 Java 组熟悉 |
| 代码解析 | tree-sitter 多语言 grammar + JavaParser / Spoon fallback | 用 adapter 统一 AST 输出；MVP 先跑 Java，后续扩展 C++ / Python / Go 等语言。 |
| 图存储 | SQLite / JSON + NetworkX；时间够再 Neo4j | MVP 重点是可追溯边和检索闭环，不是图数据库炫技。 |
| 向量库 | Chroma / FAISS | 存代码片段、SQL、incident embedding |
| LLM | Qwen Cloud API | 符合比赛要求 |
| Agent 编排 | LangGraph / 自写状态机 | 先把流程跑通，不要陷入框架复杂度 |
| 部署 | Alibaba Cloud ECS | 满足后端部署要求 |

# 十一、Demo 设计

不建议使用真实公司代码。应该自造一个 legacy demo repo，里面故意设计屎山问题，方便公开展示和稳定演示。

| Demo Case | 输入 | 系统应输出 |
| --- | --- | --- |
| Case 1：空指针异常 | NullPointerException at DatasetService.getVersion() | 调用链、疑似根因、证据代码、修复建议、影响范围 |
| Case 2：SQL / 数据库问题 | Slow query detected in OrderMapper.selectOrdersByUserId | 对应 Mapper、SQL、表、调用接口、优化方向 |
| Case 3：历史故障复用 | 再次输入类似错误 | 相似 incident、相似度、上次根因、上次 fix、建议先查点 |

Demo 视频最佳叙事：导入老项目 → 生成代码图谱 → 输入报警 → 系统定位调用链 → 召回历史故障 → 输出根因和迁移 checklist。

# 十二、与现有工具的差异

| 方向 | 现有代码图谱工具 | 我们的项目 |
| --- | --- | --- |
| 核心目标 | 代码建模、代码问答、repo 理解 | 生产事故 RCA + 迁移风险分析 |
| 触发方式 | 用户主动问代码问题 | 报警/日志/stack trace 触发分析 |
| 上下文来源 | 代码结构 + 向量检索 | 代码图谱 + 日志 + SQL + 配置 + 历史 incident |
| 记忆能力 | 通常不是核心 | 结构化故障记忆是核心亮点 |
| 输出形态 | 解释代码 | 根因、证据链、修复建议、迁移 checklist |
| 企业价值 | 帮助理解项目 | 缩短故障定位时间，降低老系统迁移风险 |

# 十三、下一步任务拆分

建议立刻分工，不要继续空泛讨论工具。

| 优先级 | 任务 | 产出物 | 负责人建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 确定项目名称和一句话定位 | README 开头 + Devpost 简介 | 产品/文档负责人 |
| P0 | 造一个 legacy Java demo repo | 可公开展示的老系统样例 | 后端负责人 |
| P0 | 实现代码解析和基础图谱 | 节点/边 JSON，能展示调用链 | 代码图谱负责人 |
| P0 | 实现日志输入和 GraphRAG 检索 | 输入错误日志后能找到相关代码路径 | RAG 负责人 |
| P0 | 接入 Qwen Cloud API | 根因分析报告生成 | LLM 负责人 |
| P1 | 实现 incident memory | 保存/召回历史故障 | Memory 负责人 |
| P1 | 实现 Reviewer Agent | 置信度和缺失证据输出 | Agent 负责人 |
| P1 | 做前端 demo 页面 | 上传代码、输入日志、查看报告 | 前端负责人 |
| P1 | 部署到 Alibaba Cloud ECS | 可访问 demo 地址 | 部署负责人 |
| P2 | 录制 3 分钟 demo 视频 | Devpost 提交视频 | 全组 |

# 十四、最终结论

这个方向是有竞争力的，但前提是不要做成普通“代码图谱 + 聊天问答”。项目必须围绕一个强闭环：老系统出现生产报警后，Agent 基于代码图谱和历史故障记忆，输出有证据链的根因分析、修复建议和迁移影响范围。

最终 MVP 的一句话目标：输入一个 legacy Java 项目和一段错误日志，输出调用链、根因、证据、历史相似故障、修复建议和迁移 checklist。

— End —

# 十五、严格审计与整改建议

审计结论：方向有价值，但原计划仍存在范围过大、监测定义不足、迁移能力过度承诺、多语言目标容易失控的问题。建议把一个月 MVP 明确收敛为“输入一个 legacy repo + 一段日志/报警，输出带证据链的 RCA 报告、相似历史故障和迁移影响 checklist”。多语言应作为架构可扩展性展示，不应作为首月交付承诺。

硬性整改原则：结论必须回链到代码节点、日志片段、SQL、配置或历史 incident；LLM 语义增强必须标注证据和置信度；优化/迁移只输出建议、风险和 checklist，不自动改生产代码。

| 审计项 | 严重度 | 问题 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 高 | 目标同时覆盖维护、优化、迁移、监测、多语言和知识库，首月极易发散。 | MVP 只承诺 RCA + 迁移影响评估闭环；优化/迁移/监测作为 P1/P2。 |
| 多语言 | 高 | 原文 MVP 写 Java，但目标希望 Java、C++ 等通用，叙事存在冲突。 | 架构层声明 tree-sitter adapter 多语言；演示先 Java，额外用 C++ 小样例证明可扩展。 |
| 代码图谱 | 高 | 若只做 AST + 向量检索，容易被评为普通代码问答工具。 | 做 Structural Graph + Semantic Graph，并给每条边 evidence、行号、confidence。 |
| 监测 | 中高 | 文档目前更像“日志粘贴分析”，不是完整监测系统。 | MVP 定义为 Alert/Log Input；P1 接入 webhook、Prometheus、Sentry 或 OpenTelemetry。 |
| 迁移 | 中高 | “迁移辅助”容易被理解为自动迁移，风险和工作量过大。 | 输出接口契约、依赖范围、表/配置影响、测试 checklist，不自动改生产代码。 |
| Memory | 中 | incident memory 有示例，但缺少去重、过期、确认和隐私处理。 | 保存 confirmed_by_user、evidence、fix outcome、timestamp、dedup_key、retention_policy。 |
| Demo | 中 | 如果 demo repo 太小，业务价值不明显；太大又难稳定。 | 自造 2-3 个真实感 legacy case：NPE、慢 SQL、配置错误/迁移影响。 |

建议的一个月交付口径：

Week 1：完成 demo repo、parser adapter、节点/边 JSON schema、基础图谱可视化。

Week 2：完成日志解析、GraphRAG 检索、代码路径召回、Qwen RCA 报告生成。

Week 3：完成 incident memory、Reviewer Agent、迁移影响 checklist、前端 demo。

Week 4：补齐 3 个演示 case、部署到 Alibaba Cloud ECS、准备 demo 视频和评测数据。

代码图谱字段最低要求：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| node_id / edge_id | 稳定 ID，便于报告引用和复现。 |
| type | File、Class、Method、SQL、Config、Incident、Business Concept 等。 |
| source_location | 文件路径、起止行号、代码片段 hash。 |
| extraction_method | tree-sitter / regex / parser / LLM / manual confirm。 |
| confidence | 结构事实默认高；LLM 语义增强需给置信度。 |
| evidence_span | 报告中可点击或可展示的证据片段。 |